MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Personne Publique :

COMMUNE DE BAYON

_______________________________________________________________________

OBJET DU MARCHE

AMENAGEMENT ET SECURISATION DES ABORDS DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE RD 669

Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 ; R 2123-1 et R 2123-4 du code de la commande publique 2019.

SOMMAIRE

PARTIE I CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’EXECUTION DES PRESTATIONS	3

Article 1 – Objet du marché	3

1-1 Objet	3

1-2 Intervenants	3

1-3 Décomposition en tranches	3

1-4 Réalisation de prestations similaires	3

1-5 Clause d’insertion sociale	3

Article 2 – Documents contractuels	3

Article 3 – Modalités de détermination des prix	4

3-1 Répartition des paiements	4

3-2 Contenu des prix	4

3-3 Obligations particulières du titulaire	4

Sans objet	4

3-4 Prix de règlement	5

Article 4 – Désignation de sous-traitants en cours de marché	5

Article 5 – Modalités de règlement	5

5-1 Généralités	5

5-2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants	5

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.	5

5-3 Présentation des factures	6

5-4 Clauses de financement et de sûreté	6

Article  6 – Fixation et prolongation des délais d’exécution	6

6-1 Délai d’exécution du marché	6

6-2 Délais d’exécution des travaux	6

6-3 Prolongation des délais d’exécution	7

Article 7 – Pénalités	7

7-1 Dispositions générales	7

7-2 Pénalités de retard dans l’exécution des travaux	7

7-3 Pénalités pour absence aux réunions	7

7-4 Pénalités dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	7

7-5 Pénalités dans la remise des documents	7

7-6 Pénalités relatives au plan de retrait amiante	8

7-7 Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion sociale	8

Article 8 – Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux	8

Article 9 – Implantation des ouvrages	8

9-1 Piquetage général	8

9-2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.	8

Article 10- Préparation, coordination et exécution des ouvrages	9

10-1 Période de préparation	9

10-2 Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travail	9

10-3 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers	9

10-4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	10

10-5 Utilisation des voies publiques	10

10-6 Autorisations administratives	10

Article 11 – Contrôle et réception des travaux	10

11-1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	10

11-2 Réception	10

11-5 Documents fournis à l’achèvement des travaux	10

Article 12 – Délais de garantie	11

Article 13 – Résiliation	11

Article 14 – Dérogations aux documents généraux	11

PARTIE II CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES PRESTATIONS	11

PARTIE I CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

- Article 1 – Objet du marché

- 1-1 Objet

Le présent marché public a pour objet les travaux suivants : Aménagement et sécurisation des abords de la départementale RD 669.

Les travaux consistent au dégagement de la visibilité de la sortie de la voie communale du cimetière, de la création de cheminement doux de part et d’autre de la RD 669, du remplacement des 2 abribus pour accessibilité PMR. Ces aménagements doivent permettre la réduction de la vitesse et la sécurisation des piétons.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la partie II du présent document / le cahier des clauses techniques particulières CCTP, les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.

- 1-2 Intervenants

- Maîtrise d’œuvre

Commune de BAYON SUR GIRODNE

- Coordination Sécurité – Protection de la santé

La sécurité du chantier doit être assurée, un coordonnateur de sécurité sera désigné par le maître d’ouvrage.

- 1-3 Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches

- 1-4 Réalisation de prestations similaires

Sans objet

- 1-5 Clause d’insertion sociale

Sans objet

- Article 2 – Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

- Pièces contractuelles particulières :

 L’acte d’engagement et ses différentes annexes, dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi

 Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP)

	 Mémoire.

- Pièces contractuelles générales :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et annexes éventuelles.

Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU)

En cas de contradictions entres les pièces techniques, chaque entreprise a l’obligation de signaler au maître d’ouvrage pendant la phase de consultation les incohérences ou incertitudes à lever. Le maître d’ouvrage apportera alors l’ensemble des éléments de réponse pendant cette phase. Dans ce cas les pièces techniques seront mises en cohérence.

A défaut, les éventuelles contradictions entre pièces techniques seront levées ou arbitrées par le maître d’œuvre pendant la phase réalisation et ce sans aucune possibilité de réclamation financière de l’entreprise.

- Article 3 – Modalités de détermination des prix

- 3-1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

- à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants

- à l’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants

- 3-2 Contenu des prix

Les prix du marché sont compris TTC. Ils évolueront en fonction de toutes les modifications de TVA.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

- L'ensemble des dépenses d'investissement ou d'entretien et dépenses diverses concourant à une parfaite exécution du marché est réputé rémunérées par les prix du marché. Les exemples qui suivent ne sont pas limitatifs : installation de chantier – installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction de la réglementation et de l'effectif du personnel TCE - éclairage - signalisation - branchements provisoires - consommations d'eau, d'électricité, de téléphone - Remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés – mise à disposition de bennes et évacuation …

* Les prix du marché tiennent compte des dépenses liées aux mesures engendrées par l’élimination des déchets conformément au Document de Gestion des Déchets du Chantier et aux performances visées.

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues dans le code de la construction et de l’habitation.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrôle technique devront être observées et ne pourront faire l’objet d’aucune majoration des prix.

- 3-3 Obligations particulières du titulaire

- Sans objet

- 3-4 Prix de règlement

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités ci-après, dans le cas où un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le titulaire du marché a fixé son prix dans son offre et la date d’exécution des prestations.

L'index de référence choisi pour l'actualisation des prix est TP01

L'actualisation des prix se fera à partir de la formule suivante :

P = P0  x Im-3 / I0

P - prix actualisé (hors T.V.A.)

P0  - prix initial (hors T.V.A.)

Io - valeur de l'indice du mois zéro et correspondant au mois de remise des offres (mois à pRéciser)

Im-3 - valeur de l'indice 3 mois avant la date de l'ordre de service de commencer les prestations. Sous réserve que la date de démarrage des travaux soit postérieure de plus de 3 mois au mois zéro

Le coefficient est arrondi au millième supérieur.

- Article 4 – Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le Pouvoir Adjudicateur et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Le modèle d’acte spécial sera fourni par le maître d’œuvre.

En sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant, le titulaire devra fournir à toute demande d’agrément de sous-traitant, la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics, un RIB, les capacités professionnelles, techniques et financières, et pour tout montant sous-traité supérieur à 30 000 € TTC le contrat de droit privé liant le sous-traitant au titulaire.

- Article 5 – Modalités de règlement

- 5-1 Généralités

Le paiement des prestations sera déclenché dès validation du service fait par le Pouvoir adjudicateur.

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans le délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou du service fait. Tout retard de paiement dans le délai fixé donnera lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui fixé par la réglementation en vigueur.

Les projets de décompte seront présentés au maître d'œuvre conformément aux dispositions du CCAG Travaux.

- 5-2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants

- La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant son accord ou son refus pour la somme à régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TVA (conformément à l’article 283 du code général des impôts).

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le Maître de l'ouvrage au sous traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

- 5-3 Présentation des factures

Les factures afférentes au marché sont établies en 1 original portant outre les mentions obligatoires les indications suivantes :

- le numéro de la facture

- les noms, n° SIRET et adresse du créancier

- le numéro de son compte bancaire ou postal

- le nom du débiteur :

- le numéro et la date du marché

- la prestation exécutée

- le montant hors T.V.A.

- le taux et le montant de la T.V.A.,

- le montant total des prestations exécutées,

- le cas échéant, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT et TTC.

- la date.

Les factures seront adressées à l'adresse suivante : Mairie de BAYON SUR GIRONDE 18 Route de la Mairie 33710 BAYON SUR GIRONDE

- 5-4 Clauses de financement et de sûreté

5-4-1 Avances

Une avance sera versée au titulaire sauf renoncement de celui-ci dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € H.T. et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, elle sera versée dans un délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d’exécution du marché.

Le taux de l’avance est de 30% du montant du présent marché.

Formule de calcul : (taux de l’avance  montant du marché)  (12 / durée du marché en mois)

Le montant de l’avance versé au titulaire n’est ni révisable ni actualisable.

Le remboursement de l’avance débutera à partir de 60% du montant exécuté.

5-4-2 Retenue de garantie

Il ne sera pas demandé de retenue de garantie pour ces travaux.

- Article 6 – Fixation et prolongation des délais d’exécution

- 6-1 Délai d’exécution du marché

Conformément au CCAG travaux, le délai d’exécution du marché, comprenant la période de préparation, est de 2 mois.

- 6-2 Délais d’exécution des travaux

Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG travaux, le délai d’exécution des travaux est de 2 mois ; Il court à compter de la notification du présent marché.

- 6-3 Prolongation des délais d’exécution

Conformément à l’article 19.2.3 CCAG Travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est de 1 jour par mois de délai d’exécution (y compris la période de préparation) soit pour le présent marché 3 jours.

Conformément à l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours d’intempéries égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-après dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier :

Nature du phénomène		Intensité limite et durée

Précipitations			6 mm cumul en 12 heures de 6h à 18h. Limité aux lots du clos couvert

Neige				5 cm de 6 h le jour J à 6 h le jour J+1

Vitesse du vent			selon réglementation des appareils de levage

Gel				- 3 °C T° mini à + 10 cm de 18h le jour J-1 0 18H le jour J

Station météo de référence : Station la plus proche du lieu d’exécution des travaux.

Toute prolongation sera notifiée par un ordre de service.

- Article 7 – Pénalités

- 7-1 Dispositions générales

A l’exception des pénalités appliquées pour retard dans le délai global contractuel, la date de réception des travaux, notifiée par le maître d’ouvrage, fait office de constat.

En cas de prolongation du délai, les pénalités constatées et notifiées resteront applicables.

- 7-2 Pénalités de retard dans l’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

- 7-3 Pénalités pour absence aux réunions

En cas d’absence aux rendez-vous, une pénalité de 300 € sera appliquée tout entrepreneur absent et dûment convoqué, ou en retard de plus de 30 minutes.

De même, sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne qui n’a pas les connaissances suffisantes pour décider.

- 7-4 Pénalités dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours, à compter de la date de la notification de la décision de réception, l'entrepreneur devra procéder au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de 1000 € par jour de retard.

- 7-5 Pénalités dans la remise des documents

7-5-1 Achèvement des travaux

En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l’entrepreneur conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à 1000 € sera opérée dans les conditions stipulées à l’article 20 du CCAG sur les sommes dues à l’entrepreneur.

7-5-3 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités journalières de 100 €, indépendantes de celles ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités journalières interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des infractions ou par le coordonnateur SPS pour ce qui est des infractions relatives à l’hygiène ou à la sécurité, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

a) Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier :

b) Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites

c) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus

d) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons

e) Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier

f) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier

- 7-6 Pénalités relatives au plan de retrait amiante

Sans objet

- 7-7 Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion sociale

Sans objet

- Article 8 – Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux

La partie II du présent document/CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le Maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais de vérifications.

En complément de l’article 23 du CCAG travaux, il est précisé que l’emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être admis sur présentation par l’entrepreneur de l’avis technique du CSTB. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l’entrepreneur doit justifier cet accord.

- Article 9 – Implantation des ouvrages

- 9-1 Piquetage général

L’entreprise titulaire devra faire implanter à ses frais, dès l’ordre de démarrage des travaux, les axes et niveaux de référence indiqués sur le plan d’implantation établi par le maître d’œuvre.

L’entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de ses ouvrages devra être en mesure et à ses frais de le faire vérifier par un géomètre.

Le cas échéant, le piquetage général est effectué contradictoirement avec le maître d’œuvre avant tout commencement des travaux.

- 9-2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.

Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, par dérogation à l'article 27-3 du CCAG Travaux, l’entreprise titulaire prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et les reporte exactement sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général adossé à son plan d’exécution des ouvrages (EXE)

Il appartient par contre au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après démarrage des travaux, le titulaire en informe par écrit le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.

Par dérogation à l'article 27-3 du CCAG Travaux, les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes sont réputées être incluses au marché du titulaire.

- Article 10- Préparation, coordination et exécution des ouvrages

- 10-1 Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation est fixée à 1 mois, non comprise dans le délai global d’exécution du marché.

Il est procédé au cours de la période de préparation :

- à l’établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article 28.2 du CCAG travaux, du programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- à l’achèvement des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul et études du détail dans les conditions prévues à l’article 29.2 du CCAG Travaux.

Ils sont soumis au visa du maître d’œuvre. Celui-ci doit les renvoyer à l’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

Au plus tard, une semaine avant la fin de la période de préparation, l’entreprise devra fournir l’ensemble de ses plans de détails et d’exécution au maître d’œuvre.

- à l’établissement par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes appelées à intervenir à un moment quelconque sur le chantier, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé. Ces plans seront remis au coordonnateur dans les trente jours qui suivent la réception du contrat signé par le maître d'ouvrage. Ce délai ramené à 8 jours pour les entreprises de second œuvre sous-traitantes.

- 10-2 Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

- 10-3 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

10-3-1-Installations à réaliser par l'entreprise

Se reporter aux indications particulières du PGC.

10-3-2 -Répartition des dépenses communes de chantier

Toutes les dépenses sont prévues dans le marché

Les dépenses liées au chantier sont réputées rémunérées par les prix du marché.

### 10-4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions législatives et réglementaires, qui définissent l’organisation et la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ils stipulent en particulier l’intégration de la sécurité dès la phase de conception, compris pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage modifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de bâtiment et génie civil.

Les travaux sont soumis à la réglementation fixant les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menaçant la sécurité et la protection de la santé, le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

L’obligation générale de sécurité de l’employeur l’oblige à prendre les mesures utiles à la compréhension par ses salariés de toutes les instructions permettant d’assurer cette sécurité. Par conséquent, s’il s’agit de salariés étrangers non francophones, notamment de salariés étrangers temporairement détachés en France, leur employeur et l’entreprise utilisatrice, dans la mesure de leur responsabilité de la sécurité du site de travail où les salariés concernés exécutent leurs tâches, devront de surcroît leur fournir une traduction dans leurs langues respectives ou prendre toute mesure pour s’assurer que ces salariés ont bien compris ou comprendront les informations ou instructions fournies en français.

### 10-5 Utilisation des voies publiques

Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables

- 10-6 Autorisations administratives

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, des permissions de voirie nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage éventuel de grues.

- Article 11 – Contrôle et réception des travaux

- 11-1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP sont assurés par l’entrepreneur à la diligence et en présence du maître d’œuvre.

- 11-2 Réception

La réception sera unique et globale et se déroulera dans les conditions de l’article 41 du CCAG Travaux.

- 11-5 Documents fournis à l’achèvement des travaux

Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux :

L’entrepreneur remet au maître d’œuvre, en 1 exemplaire papier :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur.

- dans les deux mois suivant la notification de la décision de réception des travaux : les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format normalisé A4 plus une copie sur support informatique.

L’entrepreneur remet au coordonnateur SPS, 1 exemplaire numérique :

Les derniers éléments pour la constitution du DIUO au plus tard 15 jours avant les opérations préalables à la réception

- Article 12 – Délais de garantie

Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

- Article 13 – Résiliation

Les clauses applicables au présent marché sont celles définies aux articles 45 et suivants du CCAG Travaux.

- Article 14 – Dérogations aux documents généraux

Il est fait dérogation à l’article 4.2.2 du CCAG travaux. La notification du marché n’entraîne pas l’envoi au titulaire de l’exemplaire unique permettant la cession ou nantissement du marché. Il appartient au titulaire d’effectuer une demande en ce sens.

- L’article « Généralités » des Modalités de règlement déroge aux articles 3.1 et 13 du CCAG travaux.

Il est fait dérogation à l’article 9 du CCAG travaux. Après attribution et avant signature du contrat, il sera demandé à l’opérateur économique de prouver qu’il est titulaire des contrats d’assurance permettant de garantir sa responsabilité pour l’exécution du présent contrat.

- L’article « Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.» déroge à l’article 27-3 du CCAG travaux.

- L’article « Période de préparation » déroge à l’article 19.1 et 28-1 du CCAG travaux.

- L’article « Autorisations administratives » déroge à l’article 31.3 du CCAG travaux.

- L’article « Documents fournis à l’achèvement des travaux » déroge à l’article 40 du CCAG travaux.

L’article « Résiliation » déroge à l’article 46.1.2 du CCAG travaux.

- PARTIE II CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

NOTICE DESCRIPTIVE des Travaux

AMENAGEMENT cheminements piétons, sécurisation  RD 669, réouverture du chemin communal du cimetière dans les 2 sens

1) Route des Côtes de Bourg- Aménagement de cheminements piéton – Démolitions-

Les travaux consistent au dégagement de la visibilité de la sortie de la voie communale du cimetière, de la création de cheminement doux de part et d’autre de la RD 669, du remplacement des 2 abribus pour accessibilité PMR. Réduction de la vitesse des automobilistes. Sécurisation des piétons.

Installation de chantier,

-signalisation, circulation par alternance

-Pilotage par feux tricolore.

DEMOLITIONS

- Abattage d’arbres sur talus (6)

- Dessouchage  arbre (1ou 2)

- Evacuation et stockage sur terrain communal

- Dépose de bordures type A2 (25ML)

- Démolition de voirie sur 1.50 m, y compris évacuation et réfection des accotements en espace vert (430 ML)

Terrassement

-Réalisation des talus, reprofilage et évacuation sur terrain viticulteur (540m3)

-Reprise des talus (270m2)

-Décapage et scarification des accotements, profondeur 14 cm (740 M2)

RESEAUX

- Création de regard pied de chute, y compris fonte et piquage dans le busage existant (5)

- Création d’un regard 50X50 devant compteur, y compris fonte (1)

- Création d’un regard 80X80 sur le réseau existant, y compris fonte (1)

- Création d’avaloir profil T, y compris fonte et piquage dans le réseau existant (8)

- Piquage dans le réseau existant (10)

- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 D200 y compris terrassement et remblaiement de la tranchée (25 mL)

- Mise à la côte de regards 30X30 y compris changement de fonte (5)

- Mise à la côte de regards 40X40 sans changement de fonte (6)

- Mise à la côte de regards 80X80, y compris fourniture d’une fonte de voirie lourde (1)

- Mise à la côte de chambre télécom 70 X130 sans changement de fonte (2)

Bordures des 2 côtés de la RD 669

-Fourniture et pose de bordures de type préfa béton type P1 jusqu’aux abribus en partant de la route de coudart d’un côté et de la route du cimetière de l’autre. La mise en place sera faite en pied de talus d’un côté et de l’autre près des habitations (260 mL)

-Fourniture et pose de bordures préfa béton type T2 de part et d’autre de la route  départementale et ce jusqu’aux abribus en partant de la route de coudart d’un côté et de la route du cimetière de l’autre. (430ML)

-Bordures basses (60ML)

Trottoirs et revêtement

-Géotextile (630 m2)

-Mise en œuvre de GNT sur 20 cm, réglée et compactée (639 m2)

-Revêtement en calcaire stabilisé (555m2)

-Bicouche gris (entrée de maison) (75 m2)

-Reprise de rive en enrobés devant bordures, y compris joints (430 ml)

-Remblaiement de l’accotement sur 20 cm (45 m3)

- Revêtement en terre végétale issue du chantier (370 m2)

- Reprofilage de chaussée existante (919 m2)

- Enduit superficiel (919 m2)

Signalisation et Mobilier

-Fourniture et pose de potelets type boule, RAL au choix hauteur 1.20m (16)

-Réalisation de 4 passages piétons (75 m2)

-Dalles podotactiles (15mL)

-Signalisation verticale (8)