Magerotte : Création d’un local de rencontres

Description du projet

Cette nouvelle infrastructure pourra accueillir les activités du village. Elle se composera de

- une salle de réunions d’environ 100 m²

- une cuisine fonctionnelle

- un espace de rangement

- des sanitaires

Les abords seront aménagés de manière fonctionnelle pour permettre un accès et un stationnement aisé des véhicules. Ils comporteront également des plantations et du mobilier public. Un espace sera réservé pour les activités de plein air.

Il est prévu de recourir aux énergies renouvelables et aux principes de l’écoconstruction.

### Origine de la demande

Ce projet provient des habitants de Magerotte et des associations locales. Il est soutenu par la commune et la CLDR, convaincues de l’intérêt de ce projet pour maintenir le dynamisme du village.

Il faisait déjà l’objet de la fiche-projet P2.01 dans le précédent PCDR.

Justification du projet

Le local de l’ancienne école, qui était loué par le propriétaire privé à l’association du village, n’est plus accessible ; le bâtiment est à vendre à un prix assez élevé. Les habitants estiment que réhabiliter ce bâtiment coûterait trop cher à la Commune (prix de vente et gros travaux à envisager). D’autre part, des terrains à bâtir sont disponibles dans le village.

Magerotte est un petit village dynamique ; sur les 68 habitants, 40 sont inscrits au club villageois les Goélands. Ils organisent des activités très régulièrement, à l’échelle locale (Saint-Nicolas des enfants, concours de couillon, repas de la fête, souper fromage, fête de Halloween, fête de Noël,…) ou avec un rayonnement plus large (ex : le Mage’Rock, concert rock).

De plus, divers activités artisanales se sont installées dans le village ces dernières années (micro-brasserie, fromager,…).

Ce projet est prévu en autoconstruction, càd que les habitants sont prêts à s’investir dans la construction, pour autant que la Commune mette à leur disposition un terrain, les matériaux de construction, l’eau et l’électricité. En effet, toutes les ressources humaines utiles sont disponibles dans le village (architecte, maçons, …)

Localisation

A Magerotte

Statut au plan de secteur

Zone d'habitat à caractère rural.

Statut de propriété

Le terrain deviendra propriété communale, suite à son acquisition ou la signature d’un bail emphytéotique.

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables)

- Acquisition d’un terrain.

- Désignation d’un auteur de projet.

- Identification des habitants d’accord de s’investir dans la construction

- Assurance des bénévoles, prise par la Commune

- Affinement de l'avant-projet avec les habitants et les associations locales.

- Des contacts avec l'urbanisme seront nécessaires afin d'introduire une demande d'autorisation de bâtir dans le respect de toutes les prescriptions urbanistiques en vigueur. L’avis des pompiers sera également demandé pour tout ce qui est mise aux normes de sécurité.

Adéquation avec les objectifs prioritaires de développement

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :

| ( | Objectif 1. Fédérer un réseau d’infrastructures d’accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d’appartenance à la commune |
| --- | --- |
| ( | Objectif 6 : Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants |
| ( | Objectif 7. Développer les énergies renouvelables, en lien avec les ressources locales |
| ( | Objectif 10. Améliorer le cadre villageois par l’aménagement et l’embellissement d’espaces publics favorisant la convivialité et la détente |

### Evaluation

Indicateur (moyen de vérifier) : Taux d’occupation annuel

Source (Qui peut nous renseigner ?) : Asbl de gestion

Cible (objectif chiffré) : 60 % de taux d’occupation durant les week-ends et les jours fériés

Création d’emploi(s) envisagée : néant.

Estimation globale du coût

Sources de subvention envisagée : DR, Uréba

Programme de réalisation

Les travaux seront réalisés en deux phases :

- l’acquisition du terrain

- la construction de la maison de village.

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder

Ce village dynamique ne dispose plus de local de rencontres.

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé)

### Programmation dans le temps

Cette fiche-projet est inscrite au lot 2, en année 2 de la programmation triennale DR.

# Text boxes

Fiche  2.01-M.

Priorité 2